
Projectorganisatie  
cohort 2017  
opleiding applicatieontwikkelaar  
ROC Mondriaan – Memory





Teamnaam:  
 1J\_MMK  
Teamleden:  
 Marcel van ’t Hof  
 Mishra de Winter  
 Kharim El Rhandour

Inhoudsopgave

[1. Inleiding 3](#_Toc509914887)

[2. Teamorganisatie 4](#_Toc509914888)

[3. Sprintdocumentatie 5](#_Toc509914889)

[3.1 Sprint 0 5](#_Toc509914890)

[3.1.1 STAND-UP LOG 0 5](#_Toc509914891)

[3.1.2 Sprintreview 0 5](#_Toc509914892)

[3.1.3 Sprint retrospective 6](#_Toc509914893)

[3.2 Sprint 1 7](#_Toc509914894)

[3.2.1 Stand-up log 1 7](#_Toc509914895)

# Inleiding

In dit document wordt alle scrumdocumentatie bijgehouden voor het project memory. Dit wordt gedaan in het kader van het 1ste jaar van de opleiding Applicatie Ontwikkelaar, ROC Mondiraan School voor ICT. In het tweede hoofdstuk wordt weergeven hoe het team in elkaar zit, het contact voor het team, de start- en opleverdatum en hoe de planning van de SCRUM-sessies eruit ziet. In het derde hoofdstuk worden alle sprints bijgehouden met daarbij een review en retrospective op die week. In het vierde hoofdstuk wordt het document afgesloten met een korte samenvatting.

# Teamorganisatie

In dit hoofdstuk komt u de organisatie van het team tegen. Hierin wordt het team beschreven en de daarbij hordende teamleden. Er is een looptijd van één week voor een SCRUM week.

|  |  |
| --- | --- |
| Teamnaam: | MMK |
| Teamleden: | Marcel van ‘t Hof, Mishra de Winter, Kharim El Rhandour |
| Product Owner: | Dhr. van Tol |
| Scrummaster: | Mw. Kool |
| Contact: | Trellobord Memory |
| Startdatum: | 19/03/2018 |
| Opleverdatum: | 15/04/2018 |

**Planning SCRUM-sessies:**

* Stand-up meeting: Elke Dag 8:35-8:40
* Sprintreview: Elke Vrijdag 13:30-13:50
* Sprintretrospective: Elke Vrijdag 13:50-14:10
* Sprint planning: Elke Vrijdag 14:10-14:30

# Sprintdocumentatie

Elke dag wordt er een sprint stand-up gehouden om te bespreken wat er de afgelopen dag is bereikt en wat er op de huidige dag ontwikkeld gaat worden. Deze informatie wordt bijgehouden in een stand-up log. Ook worden de problemen die er de afgelopen dag aanwezig waren genoteerd.

Aan het einde van een sprint wordt er teruggekeken op wat er verwacht is ontwikkelt en of dat ook tot toepassing is gekomen. Dan wordt er besproken wat er aan de komende week wordt gewerkt en eventueel commentaar.

In het retrospective wordt er besproken wat het team ervan vond, hoe het is gegaan en wat er de volgende keer beter kan.

## **3.1 Sprint 0**

### **3.1.1 Stand-up log 0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Wie** | **Wat heb je gister gedaan** | **Waren er nog problemen** | **Wat ga je vandaag doen** |
| 19/3/18 | Marcel | - | - | - |
| 19/3/18 | Mishra | - | - | - |
| 19/3/18 | Karim | Interviewvragen bedenken | - | Interview afgelegd |
| 20/3/18 | Marcel | - | - | - |
| 20/3/18 | Mishra | - | - | - |
| 20/3/18 | Karim | Interview afgelegd | - | - |
| 21/3/18 | Marcel | - | - | Vragen en antwoorden van interview gedocumenteert, |
| 21/3/18 | Mishra | - | - | - |
| 21/3/18 | Karim | - | - | Trellobord aangemaakt |
| 22/3/18 | Marcel | - | - | - |
| 22/3/18 | Mishra | - | - | - |
| 22/3/18 | Karim | - | - | - |
| 23/3/18 | Marcel | - | - | View, Afbeeldingen opzoeken, Github |
| 23/3/18 | Mishra | - | - | Github |
| 23/3/18 | Karim | - | - | View, Afbeeldingen opzoeken, Github |

### **3.1.2 Sprintreview 0**

Sprint 0: 19/3/18 tot 23/8/18  
In sprint 0 is het interview afgelegd en is er afgemaakt: Programma van Eisen, Trellobord, View Disney.  
Het observerpattern is geintroduceerd.  
In sprint 1 wordt het volgende gedaan: Projectorganisatie, Technisch Ontwerp, View Transport, View Menuscherm.

### **3.1.3 Sprint retrospective**

Sprint 0: 19/3/18 tot 23/8/18  
De teamleden waren veel afwezig deze week, dat moet volgende week veel minder zijn.

**3.2 Sprint 1**

### **3.2.1 Stand-up log 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Wie** | **Wat heb je gister gedaan** | **Waren er nog problemen** | **Wat ga je vandaag doen** |
| 26/3/18 | Marcel | View, Afbeeldingen opzoeken, Github | - | - |
| 26/3/18 | Mishra | Github | - | Projectorganisatie |
| 26/3/18 | Karim | View, Afbeeldingen opzoeken, Github | - | - |
| 27/3/18 | Marcel | - | - | Technisch Ontwerp |
| 27/3/18 | Mishra | Projectorganisatie | Projectorganisatie nog niet af | Projectorganisatie |
| 27/3/18 | Karim | - | - | View Menuscherm |
| 28/3/18 | Marcel | - | - | - |
| 28/3/18 | Mishra | - | - | - |
| 28/3/18 | Karim | - | - | - |
| 29/3/18 | Marcel | - | - | - |
| 29/3/18 | Mishra | - | - | - |
| 29/3/18 | Karim | - | - | - |